Plano de Testes Funcionais - API ServeRest

| Campo | Valor | Campo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Testes Funcionais ServeRest | Documento | Plano de Testes |
| Versão | 1.0 | Data | 28/05/2026 |
| Responsável | Pedro Carvalho | Status | Consolidado para publicação |
| Ferramentas | JMeter, Taurus, ServeRest, GitHub Actions, GitHub Pages | Base de testes | 67 casos automatizados |

# 1. Objetivo

Validar os principais fluxos funcionais da API ServeRest por meio de testes automatizados de API, garantindo cobertura para login, usuários, produtos e carrinhos em cenários positivos e negativos.

O projeto também tem como objetivo demonstrar uma estrutura de testes documentada, rastreável e executável em pipeline, com relatório HTML publicado automaticamente pelo GitHub Pages.

# 2. Escopo

Login com credenciais válidas e inválidas.

Cadastro, consulta, edição e exclusão de usuários.

Validações específicas de usuário, como domínio de e-mail e tamanho de senha.

Cadastro, consulta, edição e exclusão de produtos.

Validações de produto, como permissão, token, quantidade, preço e vínculo com carrinho.

Cadastro, consulta, edição, conclusão e cancelamento de carrinhos.

Geração de relatório HTML funcional e publicação pelo GitHub Actions/GitHub Pages.

# 3. Fora do Escopo

Testes de performance, carga, stress ou endurance.

Testes de segurança avançados.

Testes visuais ou de interface gráfica.

Validações internas de banco de dados.

Correção de defeitos da API ServeRest.

# 4. Ferramentas Utilizadas

| Ferramenta | Uso no projeto |
| --- | --- |
| Apache JMeter 5.6.3 | Criação e execução dos testes funcionais de API. |
| Taurus 1.16.50 | Orquestração da execução via config/bzt-functional.yml. |
| PowerShell | Geração do relatório HTML funcional customizado. |
| Java 21 | Runtime usado pelo JMeter no pipeline. |
| GitHub Actions | Execução automática da suite. |
| GitHub Pages | Publicação do relatório HTML. |
| Node.js 24 | Execução do pacote ServeRest no pipeline. |
| ServeRest via NPM | API local usada como ambiente de testes. |

# 5. Ambiente de Teste

| Item | Valor |
| --- | --- |
| API | ServeRest |
| URL base | http://localhost:3000/ |
| Ambiente local | http://localhost:3000/ |
| Ambiente CI | GitHub Actions |
| Publicação do relatório | GitHub Pages |
| Arquivo de testes | jmeter/ServeRest.jmx |
| Configuração da execução | config/bzt-functional.yml |
| Repositório GitHub | https://github.com/pedjnr/serverest-api-jmeter-functional-tests |
| URL prevista do relatório | https://pedjnr.github.io/serverest-api-jmeter-functional-tests/ |
| Serviço da API no CI | ServeRest via npx serverest@latest |

# 6. Estratégia de Testes

A estratégia adotada é funcional, com foco em validar regras de negócio e respostas esperadas da API. Os testes foram classificados por natureza, prioridade e uso em suites de execução.

| Classificação | Quantidade |
| --- | --- |
| Total de casos | 67 |
| Casos positivos | 24 |
| Casos negativos | 43 |
| Prioridade alta | 48 |
| Prioridade média | 14 |
| Prioridade baixa | 5 |
| Casos marcados como smoke | 23 |
| Casos marcados como regressão | 35 |

# 7. Cobertura por Suite

| Suite | Total | Passaram | Falharam | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [API LOGIN] | 4 | 2 | 2 | Login válido, credenciais inválidas e requisições incompletas. |
| [API USUÁRIOS] | 21 | 15 | 6 | Consulta, cadastro, edição, exclusão e validações específicas. |
| [API PRODUTOS] | 29 | 25 | 4 | Consulta, cadastro, edição, exclusão, permissão e regras de produto. |
| [API CARRINHOS] | 13 | 10 | 3 | Consulta, cadastro, edição, conclusão e cancelamento de carrinho. |
| Total | 67 | 52 | 15 | Resultado da execução registrada na documentação. |

# 8. Rastreabilidade

A rastreabilidade está consolidada na planilha formal e no documento 05-matriz-de-rastreabilidade.md. Um requisito pode estar relacionado a vários casos de teste.

| Indicador | Quantidade |
| --- | --- |
| Requisitos/regras rastreados | 25 |
| Requisitos cobertos | 11 |
| Requisitos cobertos com falha | 14 |
| Requisitos sem cobertura | 0 |

# 9. Critérios de Entrada

API ServeRest disponível no ambiente definido.

Arquivo jmeter/ServeRest.jmx atualizado com os cenários planejados.

Arquivo config/bzt-functional.yml configurado para executar a suite JMeter.

JMeter 5.6.3 disponível no ambiente de execução.

Java 21 configurado no pipeline.

Dependências Python instaladas a partir de requirements.txt.

GitHub Actions e GitHub Pages configurados.

# 10. Critérios de Saída

Todos os 67 casos cadastrados executados.

Arquivo .jtl de resultados gerado.

Relatório HTML funcional criado.

Relatório publicado no GitHub Pages.

Falhas analisadas e registradas na documentação.

Planilha de gestão e matriz de rastreabilidade atualizadas.

# 11. Critérios de Aceite

Todos os testes smoke críticos devem passar.

Falhas conhecidas devem estar documentadas e justificadas.

Os requisitos críticos devem estar cobertos.

O relatório HTML deve estar acessível pelo GitHub Pages.

A documentação deve refletir a execução mais recente.

Situação atual Na execução registrada, a automação executou corretamente, mas existem falhas funcionais a revisar antes de considerar a cobertura totalmente aprovada.

# 12. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| API indisponível | Execução bloqueada ou falhas falsas | Validar disponibilidade antes da execução. |
| Mudança no comportamento da API | Asserts podem falhar | Revisar requisitos e resultados esperados. |
| Massa de dados inconsistente | Falsos negativos | Isolar dados por execução quando possível. |
| Diferença entre local e CI | Resultado divergente | Usar Java 21 e pipeline padronizado. |
| Falha esperada representar regra real | Registro incorreto de bug | Confirmar comportamento esperado antes de classificar defeito. |

# 13. Responsáveis

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Criação dos testes | Pedro Carvalho |
| Execução dos testes | Pedro Carvalho |
| Análise do relatório | Pedro Carvalho |
| Revisão da documentação | Pedro Carvalho |
| Aprovação | Pedro Carvalho |